}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | David Huerta Francisco Molina Martin Ramirez |
| --- | --- |
| Rut | 21.684.141-7 |
| Carrera | Ing. Informatica |
| Sede | Duoc UC San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | JUSTINIANO |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Gestión de Proyectos, Arquitectura Cloud y Ciberseguridad |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos. Construir modelos de datos. Desarrollar una solución de software. Realizar pruebas y validaciones. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Cerca del 99% de las empresas en América Latina son mipymes, pero la gran mayoría opera sin asesoría legal debido a que un abogado corporativo representa un costo fijo inalcanzable, esta problemática genera contratos defectuosos, finiquitos mal calculados y multas, el proyecto ocupa un punto medio inexistente en el mercado: ofrecer orientación legal instantánea y económica, con la opción de una certificación humana bajo demanda |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es implementar una plataforma SaaS bajo un modelo freemium que brinde orientación legal a pymes, el sistema combina agentes de inteligencia artificial que responden dudas con base en la normativa chilena, la generación de unos 70 formatos de documentos legales, y un marketplace de abogados humanos que certifican dichos documentos con un compromiso de tiempo de 8 o 48 horas |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de la plataforma exige integrar múltiples competencias críticas del perfil de egreso: requiere aplicar metodologías de gestión de proyectos para cumplir un plan de 12 semanas, construir modelos de datos relacionales en PostgreSQL para manejar las reglas del negocio, desarrollar software mediante una API en FastAPI y portales en React, y ejecutar pruebas de validación con estrictos controles de seguridad |
| Relación con los intereses profesionales | La ejecución de este proyecto permite consolidar intereses profesionales clave en las áreas de ciberseguridad, análisis de sistemas complejos y diseño de arquitecturas en la nube, La construcción de una plataforma que procesa datos legales sensibles y transacciones financieras exige aplicar metodologías rigurosas contra vulnerabilidades, fortaleciendo el perfil técnico para futuros roles backend |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible debido a la elección de tecnologías maduras y bien documentadas las cuales son React, Python, PostgreSQL, además, el despliegue mediante infraestructura como servicio en Microsoft azure elimina las barreras de hardware físico, para abordar posibles dificultades o retrasos durante las semanas de desarrollo, se ha establecido un plan de recorte pre-acordado que asegura la gestión del riesgo de alcance, garantizando la entrega de las fases críticas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar la plataforma SaaS Justiniano para automatizar la orientación legal y generación de documentos para mipymes, integrando inteligencia artificial y un ecosistema de validación por abogados humanos |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Construir una API REST centralizada de 110 endpoints utilizando el framework FastAPI en Python Desarrollar tres aplicaciones web independientes utilizando la biblioteca de react las cuales son cliente,abogado revisor,consola de administracion |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en X Sprints de una semana, se aplicará un enfoque API-First, donde primero se define el contrato de la API para que los desarrolladores de Frontend y Backend puedan trabajar en paralelo. La estrategia de desarrollo será incremental: se construirá primero la aplicación del cliente, seguida por la consola interna y, finalmente, el portal del abogado revisor

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Autoevaluación de Competencias Fase 1 | Pauta donde se evalúa el nivel de logro en cada competencia del perfil de egreso, identificando fortalezas y áreas a reforzar para fundamentar la elección del proyecto. | Evidencia el proceso de autoconocimiento del estudiante respecto a sus competencias, sirviendo de base para seleccionar un proyecto coherente con su perfil de egreso. |
| Avance | Diario de Reflexión Fase 1 | Reflexión individual sobre las asignaturas más relevantes, competencias desarrolladas, intereses profesionales y proyección laboral a 5 años, vinculados a la definición del proyecto. | Evidencia la reflexión crítica del estudiante sobre su proceso formativo y la alineación entre sus intereses profesionales y el proyecto APT definido. |
| Avance | Autoevaluación Definición Proyecto APT | Rúbrica de autoevaluación aplicada al informe de Definición del Proyecto APT, orientada a identificar brechas antes de la evaluación sumativa. | Evidencia la capacidad de autoevaluación crítica del trabajo propio bajo los estándares disciplinarios, permitiendo ajustes antes de la entrega final. |
| Avance | Formativa Fase 1 | Informe técnico grupal que describe la propuesta del proyecto JUSTINIANO: plataforma SaaS de orientación legal con IA para MiPyMEs, incluyendo abstract bilingüe, desarrollo de ingeniería, conclusiones individuales en inglés y reflexión. | Evidencia el diseño inicial del proyecto integrando competencias de gestión de proyectos, modelado de datos, desarrollo de software y pruebas, en coherencia con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento de Requerimientos y Diseño de BD | Gestionar proyectos / Construir modelos | Aqui levantaremos las bases del proyecto | Azure | Semanas 1 a 3 | David Francisco Martin | Facilitador: Clara definición técnica previa del proyecto Justiniano. Dificultad: Alinear el diseño de la base de datos para los tres portales. |
| Desarrollo de API Backend y Seguridad JWT | Implementación API | Programación de la API central y configuración de los accesos seguros con tokens para proteger los datos. | Python, FastAPI, PostgreSQL. | Semanas 4 a 7 | David Francisco Martin | Dificultad: Asegurar que los roles (cliente, abogado, admin) queden bien aislados por seguridad y no se crucen los datos. |
| Desarrollo de Portales Frontend React | Desarrollar solución de software | Creación de las interfaces visuales y páginas web para los tres portales de la plataforma. | React, Node.js, Figma | Semanas 5 a 9. | David Francisco Martin | Facilitador: Utilizar componentes visuales compartidos (botones, tarjetas) entre los tres portales para programar más rápido. |
| Integración Azure OpenAI y Stripe. | Integración Azure | Programación y conexión de los servicios de inteligencia artificial y la pasarela de pagos | Azure OpenAI, Stripe API. | Semanas 10 a 11. | David Francisco Martin | Dificultad: Manejar los tiempos de carga de la IA y asegurar que las transacciones de pago se registren sin fallos. |
| Pruebas de Calidad QA y Despliegue en Azure | Realizar pruebas de certificación. | Aquí haremos pruebas en busca de errores para que todo esté operativo y subiremos el sistema a la nube. | Microsoft Azure | Semanas 12 a 13. | David Francisco Martin | Facilitador: La automatización de la nube de Azure simplifica el despliegue final del código a producción. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Gestionar proyecto y Construir modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar solución de software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Azure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de certificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.